# NodeVet

DUOC UC SEDE PUENTE ALTO

Aranda Cárdenas, Catalina

Cruz Muñoz, Ricardo

Santander Leal, Sebastián

## Tabla de contenidos

Tabla de contenidos	2

Introducción	3

Fase 1: Inicio y Contexto del Proyecto	4

1. Acta de constitución	4

2. Marco Teórico	5

3. Estado del arte	6

4. Tabla de homologación	7

Fase 2: Definición de la Propuesta	8

1. Propuesta	8

2. Objetivo general y objetivos específicos	9

3. Supuestos y restricciones	9

4. Metodología de trabajo	10

5. Entregables	10

Fase 3: Ingeniería y Arquitectura	11

1. Tecnologías	11

2. Requisitos funcionales	12

3. Requisitos no funcionales	16

Fase 4: Gestión y Cierre de Planificación	38

1. Planificación y Cronograma de Trabajo	38

2. Gestión de Riesgos	38

3. Cierre y Conclusiones del Proyecto	39

Anexos	40

● Uriol Paredes, R. M. (2016).	40

● Silva, J. (2021).	40

● Loor García, Y. Y. (2021).	40

● Córdova Urriola, J. W. (2018).	40

● Semisud. (2017)	40

● Padilla Espino, M. F. (2021).	40

● Chávez Yagual, D. S. (2022).	41

## Introducción

La administración de centros de salud veterinaria se enfrenta constantemente a desafíos operativos que limitan su eficiencia y rentabilidad. En el modelo tradicional, es una práctica común la entrega de fichas clínicas físicas a los tutores, lo que frecuentemente resulta en la pérdida parcial o total de la información médica de los pacientes. A esto se suma una problemática crítica y recurrente en el rubro: el ausentismo en las consultas agendadas, lo que genera una pérdida significativa de tiempo y recursos económicos para las clínicas veterinarias.

Como respuesta a estas deficiencias, surge el proyecto "NodeVet", una plataforma digital integral compuesta por una aplicación web y una aplicación móvil nativa, orientada a optimizar la gestión clínica y administrativa. A diferencia de otras soluciones en el mercado que priorizan módulos contables o de inventario, NodeVet concentra su innovación inicial en mitigar el ausentismo y asegurar la rentabilidad del tiempo médico. Para lograrlo, implementa un innovador sistema de agendamiento que exige la integración de un pago externo para confirmar la cita de manera definitiva, apoyado por una regla de negocio que bloquea temporalmente el bloque horario por 10 minutos para evitar colisiones entre usuarios.

Además de modernizar el control de la agenda, la plataforma busca empoderar a los tutores al otorgarles acceso centralizado e inmediato al historial clínico digital de sus mascotas mediante sus dispositivos móviles. Por su parte, los médicos veterinarios contarán con un portal robusto diseñado para reducir la carga administrativa, permitiéndoles registrar evoluciones, diagnósticos, recetas y adjuntar archivos médicos importantes de forma eficiente.

Para materializar esta solución en un plazo estricto de 4 a 5 meses, el proyecto se ejecuta bajo la metodología ágil Scrum, lo que permite dividir el trabajo en ciclos iterativos (Sprints) y garantizar entregas de valor continuo. A nivel de ingeniería, NodeVet se construye sobre una arquitectura por capas escalable y segura, utilizando Java y Spring Boot para el desarrollo del backend mediante una API RESTful. La capa de presentación se desarrolla utilizando React para la versión web y React Native para el entorno móvil, alojando finalmente la infraestructura en Amazon Web Services (AWS) con una base de datos relacional MySQL.

## Fase 1: Inicio y Contexto del Proyecto

### Acta de constitución

El presente documento constituye el acta formal de inicio del proyecto “NodeVet”, cuyo desarrollo comienza el 10/03/2026. Este proyecto surge con el propósito de crear una plataforma digital que facilite el registro clínico de pacientes animales y optimice el agendamiento de horas médicas. Además, busca resolver el problema de ausentismo en las consultas proponiendo métodos efectivos para evitar que los clientes falten a citas previamente agendadas.

Stakeholders

Los stakeholders principales para este proyecto son:

- Stakeholders Internos (Equipo de desarrollo):

  - Aranda Cárdenas, Catalina Paz.

  - Cruz Muñoz, Ricardo Ariel.

  - Santander Leal, Sebastián Ignacio.

- Stakeholders externos (Usuarios finales):

  - Médicos Veterinarios

  - Tutores de Mascotas

Lineamientos Generales y Objetivos

El objetivo central del proyecto es desplegar una aplicación web y una aplicación móvil en un plazo estricto de 4 meses. Esto con la finalidad de agilizar el uso de las horas médicas y otorgar a los tutores la posibilidad de controlar la salud de sus mascotas mediante un historial clínico accesible. Para lograr esto, se implementará la regla de negocio donde el usuario podrá bloquear temporalmente un horario (10 minutos), registrándose la cita en el sistema de manera definitiva solo una vez que el pago externo haya sido realizado.

Alcance Inicial:

El alcance del proyecto contempla el desarrollo de los siguientes módulos funcionales:

- Gestión de Usuarios: Sistema de registro y autenticación basado en roles (tutor y médico), cada uno con vistas personalizadas.

- Perfil de Cliente y Gestión de Mascotas: Capacidad para que el tutor agregue múltiples mascotas con su información básica (nombre, especie, raza, sexo, edad y peso). Los tutores podrán visualizar el historial clínico de sus mascotas, así como sus citas agendadas y pasadas.

- Agendamiento de Horas y Pagos: Calendario interactivo con bloques horarios disponibles. Permite selección de médico de preferencia, indicación del motivo de la cita e integración con un sistema de pagos externos.

- Portal Médico Veterinario: Panel de control con calendario de citas (diario, semanal, mensual). Acceso a los detalles del paciente con capacidad de editar el historial clínico, añadiendo notas, diagnósticos, recetas, vacunas y archivos adjuntos como radiografías o exámenes.

### Marco Teórico

El desarrollo e implementación de la plataforma "NodeVet" se sustenta en la evolución y estandarización de los sistemas de información aplicados a la medicina veterinaria. Este marco teórico aborda los ejes centrales del proyecto: la digitalización de historiales médicos, la optimización de las agendas y el impacto de las tecnologías web en la administración clínica.

- Sistema de Información y la Ficha Clínica Electrónica

La transición hacia el registro digital centralizado responde a deficiencias operativas crónicas en el modelo tradicional. En los sistemas convencionales, es una práctica común que las fichas físicas sean entregadas a los dueños de las mascotas, quienes frecuentemente las pierden parcial o totalmente. Según Padilla Espino (2021), esta situación genera procesos ineficientes cuyas causas deben ser eliminadas de manera prioritaria.

Para resolver esta fragmentación de datos, Uriol Paredes (2016) respalda el enfoque de un desarrollo dual (mediante aplicaciones web y móviles), justificando que centralizar el acceso a la información clínica permite agilizar de manera significativa los diagnósticos. Adicionalmente, se destaca la necesidad de empoderar al tutor de la mascota; la investigación de Semisud (2017) indica que un sistema eficiente debe permitir a los dueños tener a su alcance el expediente médico completo. Esto facilita que los tutores observen el registro de citas, vacunas y la ficha integral de sus mascotas, siendo una herramienta de alto valor en caso de que necesiten cambiar de veterinario.

- Gestión de Agendamiento y Control de Citas

El correcto flujo de atención es un pilar fundamental en los centros de salud animal. Chávez Yagual (2022) argumenta que la implementación de aplicaciones web enfocadas en el agendamiento busca mejorar directamente la administración de los procesos y el control del servicio al cliente. En su investigación, sostiene que el uso de un calendario interactivo es clave para eliminar los cuellos de botella que suelen producirse en el área de recepción. En concordancia, Loor García (2021) señala que la automatización de la agenda médica garantiza un rendimiento eficiente, evitando el choque de horarios y mejorando, en última instancia, la atención brindada a las mascotas.

- Impacto Administrativo y Tecnológico

La incorporación de plataformas modernas trasciende la labor netamente clínica y optimiza la rentabilidad del recinto. Silva (2021) fundamenta que la adopción de aplicaciones web en el entorno veterinario logra reducir la carga administrativa que recae sobre el personal. Además, concluye que el uso de estas herramientas genera reportes críticos que permiten analizar información, detectar fallas operativas y ejercer un mejor control. Finalmente, este nivel de gestión integral permite asegurar la información del recinto, brindar un servicio más calificado y fortalecer la fidelización de los clientes.

En cuanto a la construcción de este tipo de plataformas, Córdova Urriola (2018) detalla en su análisis de sistemas veterinarios que la aplicación de metodologías ágiles, como Scrum, resulta idónea para guiar la estructuración y desarrollo integral tanto de la capa del backend como del frontend.

### Estado del arte

En la actualidad, la administración de clínicas veterinarias cuenta con diversas herramientas digitales orientadas a la automatización de procesos administrativos y clínicos. Al analizar el mercado actual, se identifican plataformas que ofrecen soluciones integrales, de las cuales destacan las siguientes:

- Qvet: Es un sistema enfocado en la gestión de horas y el control de productos, permitiendo el manejo de stock, proveedores y seguimiento de ingresos. Cuenta con una aplicación orientada al cliente para el envío de recordatorios de citas, aunque se reporta que actualmente se encuentra desactualizada.

- Ponkis: Se presenta como una solución basada en la nube (sin instalación de escritorio) que destaca por su integración nativa con WhatsApp, utilizada para la gestión de citas y notificaciones. Ofrece un control de inventario automatizado basado en máximos y mínimos, sistema de caja (POS), y funcionalidades administrativas avanzadas como consentimientos automatizados con firma digital y una página web prediseñada con portal para pacientes.

- Okvet: Plataforma que ofrece una amplia variedad de módulos específicos para el rubro, abarcando desde historias clínicas, vacunación, imágenes diagnósticas y exámenes de laboratorio, hasta servicios de peluquería y spa. Incorpora herramientas de CRM para clientes, perfiles de usuario y una agenda dual (personal y general) que soporta notificaciones y recordatorios.

- DodoZooft: Es un software veterinario robusto que digitaliza y centraliza los procesos clínicos y administrativos. A nivel médico, permite gestionar historias clínicas digitales, hospitalizaciones, interconsultas y la elaboración de la epicrisis para el alta médica. A nivel administrativo, incluye una multiagenda, documentos inteligentes personalizables (recetas, pagarés), facturación electrónica, y un punto de venta integrado que actualiza automáticamente el stock y genera reportes financieros.

### Tabla de homologación

A partir del análisis del estado del arte, se presenta a continuación una matriz de homologación. Esta tabla contrasta las funcionalidades clave de las soluciones comerciales existentes (Qvet, Ponkis, Okvet, DodoZooft) frente a la propuesta de valor del proyecto NodeVet. El objetivo es evidenciar las ventajas competitivas de la solución propuesta, destacando especialmente las brechas de mercado que busca cubrir en relación al compromiso del cliente y la reducción del ausentismo.

| Funcionalidad/ Módulo | NodeVet | QVet | Ponkis | Okvet | DodoZooft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agendamiento de horas médicas | Si (Web y App) | Si | Si | Si | Si (Multiagenda) |
| Historial clínico digital | Si | No especificado | Si | Si | Si |
| App Móvil nativa para dueños (Tutores) | Si | Si (Desactualizada) | No (Usa WhatsApp) | No | No |
| Bloqueo temporal de agenda (Prevención choques) | Si (10 minutos) | No | No | No | No |
| Integración de pago previo para confirmar cita | Si | No | No | No | No |
| Roles de usuario personalizados | Si (Tutor, Médico) | Si | Si | Si | Si |
| Gestión de Inventario y Punto de Venta (POS) | No (Fuera de alcance inicial) | Si | Si | No especificado | Si |
| Notificaciones y Recordatorios | Si (Vía App) | Si | Si (Vía WhatsApp) | Si | Si (Masivas) |

Análisis de la Homologación:

Como se puede observar en la tabla, si bien las soluciones del mercado son robustas en términos de gestión administrativa integral (como control de stock, inventario y punto de venta), presentan un enfoque tradicional frente al agendamiento. NodeVet se diferencia estratégicamente al no intentar competir inicialmente en módulos contables, sino que concentra su innovación en resolver un dolor crítico de las clínicas: el ausentismo. Al implementar un flujo que requiere la integración de pagos externos para asegurar la cita (y un bloqueo temporal de 10 minutos), NodeVet asegura la rentabilidad del tiempo médico. Además, la inclusión de una aplicación móvil nativa para Android otorga a los tutores una herramienta moderna y accesible para el control de sus mascotas , superando a plataformas que solo dependen de correos o mensajes de WhatsApp.

## Fase 2: Definición de la Propuesta

### Propuesta

La propuesta del equipo es desarrollar una plataforma digital llamada “NodeVet”, la cuál se compone de una aplicación web y una aplicación móvil, orientada a optimizar el registro clínico de pacientes animales y la administración de horas médicas online.

“NodeVet” se diferencia de las soluciones actuales del mercado al no enfocarse inicialmente en control de stock, sino en resolver un problema crítico para las clínicas veterinarias: el ausentismo; El hecho que las personas reserven una hora online y al momento de la cita estas no aparezcan, generando pérdida de tiempo y dinero para la veterinaria). Para lograr esto, se propone integrar un flujo de agendamiento con un sistema de pagos externos obligatorios para confirmar la cita (Las veterinarias tendrán la opción de activar o no esta función) Esto se complementa con una regla de negocio que bloquea temporalmente el bloque horario por un rango de 10 minutos, evitando las colisiones entre usuarios y asegurando la rentabilidad del veterinario.

Además, esta propuesta busca mantener un seguimiento más activo y consciente de los tutores de las mascotas y eliminar las deficiencias del modelo tradicional donde las fichas físicas suelen perderse. A partir de la aplicación móvil y/o web, los tutores podrán registrar a sus mascotas y tener acceso centralizado a su historial clínico digital, permitiéndoles visualizar más fácilmente el registro de vacunas, diagnósticos, recetas y citas.

Por otro lado, en este caso, el de los médicos veterinarios, se propone un portal robusto que busca reducir la carga administrativa. Este módulo les permitirá gestionar su agenda mediante calendarios interactivos, registrar detalladamente la evolución médica de cada paciente en la ficha clínica electrónica, además poder adjuntar archivos médicos importantes, tales cómo, exámenes diversos y/o radiografías.

En términos técnicos, la propuesta contempla principalmente una arquitectura por capas desarrollando el backend con Java y Spring Boot, consumida a través de una API RESTful. Esto garantiza que el sistema sea escalable, seguro y con tiempos de respuesta óptimos bajo alta concurrencia.

### Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo General:
Desarrollar e implementar una plataforma digital (aplicación web y móvil) en un plazo de 4 meses aproximadamente, orientada a optimizar el registro clínico y agilizar el uso de horas médicas. Esta solución busca resolver el problema del ausentismo mediante un sistema de agendamiento con bloqueo temporal y pago obligatorio previo, al mismo tiempo que le da mayor facilidad a los tutores al acceso centralizado al historial de salud de sus mascotas.

Objetivos específicos:

- Desarrollar un sistema interactivo de agendamiento de horas que permita el bloqueo temporal de bloques horarios por 10 minutos contínuos.

- Integrar un sistema de pagos externos en el flujo de reserva para confirmar definitivamente las citas y asegurar la rentabilidad del tiempo médico.

- Implementar un módulo de Ficha Clínica Electrónica para que los médicos veterinarios puedan registrar: evolución del paciente, diagnósticos, recetas, vacunas y subir archivos adjuntos.

- Construir una aplicación móvil nativa (para Android e iOS) orientada a los tutores, permitiéndoles gestionar perfiles de múltiples mascotas y visualizar su historial médico

- Desplegar el backend del sistema utilizando Java con Spring Boot bajo una arquitectura de API RESTful, implementando JWT para la autenticación segura de usuarios.

### Supuestos y restricciones

Supuestos:

- Los usuarios cuentan con un dispositivo móvil inteligente compatible con sistemas operativos iOS 14 o superior, y Android 10 o superior, para ejecutar la aplicación.

- El proveedor de la plataforma de pagos externos (Webpay o MercadoPago, por definir) mantiene sus servicios operativos y devuelve respuestas estructuradas en formato JSON.

- El personal médico está dispuesto a adoptar un sistema digital para reemplazar la entrega de fichas físicas a los dueños de mascotas

Restricciones:

- El proyecto debe ser desarrollado y desplegado en un plazo máximo de 4 a 5 meses.

- El sistema no competirá inicialmente con módulos contables complejos; funciones como la gestión de inventario y el punto de venta (POS) quedan fuera del alcance inicial.

- El sistema debe garantizar un rendimiento óptimo, cargando el historial clínico completo en un máximo de 2 segundos, incluso con 500 usuarios concurrentes.

- La arquitectura debe asegurar una alta disponibilidad, limitando el tiempo total de caída o inaccesibilidad a un máximo de 9 horas al año (aproximadamente 43 minutos al mes).

- Todas las comunicaciones hacia proveedores externos deben viajar obligatoriamente por el protocolo HTTPS. Además, las contraseñas de los usuarios deben transformarse utilizando algoritmos de hash robustos antes de ser almacenadas en la base de datos.

- Los archivos adjuntos médicos, como radiografías o exámenes en PDF, deben guardarse en un servicio en la nube dedicado (AWS).

### Metodología de trabajo

Para la gestión del proyecto de “NodeVet”, se adoptará la metodología ágil Scrum. El porqué de esta decisión se fundamenta en la necesidad de desarrollar e implementar la plataforma en un tiempo limitado de 4 a 5 meses. Scrum nos permite dividir el proyecto en ciclos iterativos e incrementales (Sprints), garantizando entregas de valor contínuo, mitigando riesgos de forma temprana y otorgando flexibilidad ante posibles cambios en los requerimientos. Además, tal como se menciona en el marco teórico del proyecto, la aplicación de metodologías ágiles resulta idónea para guiar la estructuración y el desarrollo, tanto del backend, como del frontend en la construcción de sistemas veterinarios.

### Entregables

- Etapa de inicio y planificación:

- Product Backlog:

  - Traduce todos los requisitos funcionales y no funcionales en Historias de Usuario priorizadas por su valor de negocio

- Definición de la Arquitectura Base:

  - Esquema formal de la arquitectura en capas (N-Tier), modelo relacional de la base de datos y diseño inicial de la infraestructura en AWS.

- Prototipos de interfaz (UI/UX):

  - Diseños y/o mockups de las pantallas principales para la versión web y la aplicación móvil, validados previo a la fase de programación

- Etapa de Desarrollo Iterativo (Sprints)

- Entregable Sprint 1 (Seguridad y Perfiles):

  - Módulo de registro e inicio de sesión operativo utilizando JWT , junto con la creación de los perfiles base para Tutores de Mascotas y Médicos Veterinarios.

- Entregable Sprint 2 (Mascotas y Calendarios):

  - Panel habilitado para que los tutores registren múltiples mascotas, acompañado del despliegue del calendario interactivo utilizando el componente FullCalendar.

- Entregable Sprint 3 (Flujo de Agendamiento):

  - Sistema de reservas operativo con la regla de negocio que bloquea temporalmente el horario por 10 minutos , logrando la integración exitosa con el sistema de pagos externos.

- Entregable Sprint 4 (Portal Médico):

  - Módulo de Ficha Clínica Electrónica para registrar evoluciones y vacunas , incluyendo la conexión nativa con AWS para adjuntar archivos e imágenes médicas de forma segura.

- Etapa de Despliegue y Cierre (Release)

- Aplicaciones y Servidor Empaquetado:

  - Entrega del backend compilado en un archivo ejecutable .jar , junto con la aplicación web (React) optimizada y la aplicación móvil nativa (React Native y Expo) lista para dispositivos móviles.

- Documentación Interactiva de la API:

  - Archivo de especificación (OpenAPI) integrado visualmente mediante herramientas como Swagger UI, exponiendo una ruta web para documentar y probar todos los endpoints del sistema.

- Repositorio y Calidad de Código:

  - Entrega del código fuente versionado.

## Fase 3: Ingeniería y Arquitectura

### Tecnologías

Para el desarrollo de la app web se ha decidido utilizar el modelo de arquitectura por capas (N-Tier Architecture), donde la capa de aplicación expondrá sus funcionalidades hacia la capa de presentación a través de una interfaz de servicios basada en REST (API RESTful) esto con el fin de distribuir y separar las responsabilidades del sistema asegurando comunicación estandarizada con el fin de desarrollar una app escalable.

La capa de aplicación como tal será desarrollada en Java (JDK 17 o superior), se eligió este lenguaje debido a que Java es un lenguaje robusto y completo que se adapta de mejor manera a las necesidades del sistema, y junto al lenguaje ya mencionado se utilizará Spring Boot como framework gracias a la gran cantidad de librerías que ofrece, una de las librerías que se va a ocupar en este proyecto será Spring Security, este ofrece un nivel de seguridad que va a acorde a los estándares actuales de la industria  gracias a sus funciones de autenticación y autorización de usuarios.

En la capa de presentación o en otras palabras, la interfaz del usuario se usará Javascript/Typescript usando React como framework, pero para la presentación móvil se usará React Native y Expo. Se eligió este lenguaje y framework por su simplicidad, escalabilidad y por su capacidad de migración adaptable a entornos móviles. Gracias a que el frontend será desarrollado en React la migración a un entorno móvil será ágil gracias a la compatibilidad del código el cual puede ser reutilizado con cambios mínimos en su estructura. Junto a este framework se hará uso de la librería JWT (JSON Web Tokens) para darle una capa más de seguridad al sistema protegiendo las rutas de la web y limitando el acceso a los usuarios a información que se podría considerar delicada, y por último para el sistema de agendamiento de horas se hará uso de FullCalendar en react que ayudará de asistencia visual e intuitiva para los usuarios.

La aplicación web se alojará y desplegará en una máquina virtual instanciada en la nube en Amazon Web Service (AWS) y para la base de datos relacional se usará el motor MySQL para el almacenamiento relacional, estructurado y persistente de toda la información generada en la plataforma.

### Requisitos funcionales

| Código RF | RF-01 | Código RF | RF-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RF | Crear perfil tutor | Nombre RF | Modificar Perfil |
| Tipo de Requerimiento | Funcional Usuario | Tipo de Requerimiento | Funcional Usuario |
| Actores Relacionados | Tutor de Mascota | Actores Relacionados | Tutor de Mascota / Veterinario |
| Descripción | Apartado de Registro para Tutores. | Descripción | Opción para modificar su perfil. |
| Criterios de Aceptación | -El sistema debe validar que el correo tenga formato válido (nombre@dominio.com) y que no exista en la base de datos. -Las contraseñas ingresadas en ambos campos deben coincidir obligatoriamente. -Debe ingresar su nombre completo y teléfono adicionalmente. -Al registrarse con éxito, el sistema debe redirigir al usuario a la pantalla de inicio de sesión. | Criterios de Aceptación | -Podrá modificar su nombre, teléfono y foto de perfil. -Para cambiar la contraseña, el sistema debe exigir ingresar la "contraseña actual" antes de pedir la nueva dos veces |

| Código RF | RF-03 | Código RF | RF-04 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RF | Adjuntar Imagen | Nombre RF | Inhabilitar Perfil |
| Tipo de Requerimiento | Funcional Usuario | Tipo de Requerimiento | Funcional Usuario |
| Actores Relacionados | Tutor de Mascota / Veterinario | Actores Relacionados | Tutor de Mascota / Veterinario |
| Descripción | Opción para agregar imagen a su perfil. | Descripción | Opción de Inhabilitar su perfil. |
| Criterios de Aceptación | -Validará que el tamaño máximo por archivo no exceda el límite de 500 KB. -Al seleccionar un archivo, la interfaz debe mostrar una vista previa de la imagen. -Al confirmar la subida, el sistema debe renombrar el archivo inmediatamente (utilizando la ID del usuario_fecha). | Criterios de Aceptación | -El sistema realizará un "borrado lógico" (cambio de estado a inactivo) del dueño y sus mascotas para no perder el historial de atenciones médicas pasadas. -Una vez inhabilitado, el usuario no podrá volver a iniciar sesión ni aparecerá en las búsquedas activas del sistema. |

| Código RF | RF-05 | Código RF | RF-06 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RF | Crear Perfil Médico | Nombre RF | Iniciar Sesión |
| Tipo de Requerimiento | Funcional Usuario | Tipo de Requerimiento | Funcional Usuario |
| Actores Relacionados | Administrador | Actores Relacionados | Tutor de Mascota / Veterinario / Admin |
| Descripción | Crear cuenta para veterinario. | Descripción | Autenticación en la plataforma. |
| Criterios de Aceptación | -El sistema debe validar que el correo contenga el dominio oficial de la clínica. -Deberá ingresar contraseña (2 veces para confirmar), nombre completo, teléfono y seleccionar una especialidad de una lista predefinida. -Solo un usuario con rol de Administrador podrá acceder a esta vista y ejecutar esta acción. | Criterios de Aceptación | -Deberá ingresar correo electrónico y contraseña. -El sistema validará credenciales con la base de datos. -Si son correctas, redirigirá al dashboard correspondiente al rol. -Si son incorrectas, mostrará la alerta de "Credenciales inválidas". |

| Código RF | RF-07 | Código RF | RF-08 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RF | Adjuntar Imagen | Nombre RF | Agregar Mascota |
| Tipo de Requerimiento | Funcional Usuario | Tipo de Requerimiento | Funcional Usuario |
| Actores Relacionados | Tutor de Mascota / Veterinario | Actores Relacionados | Tutor de Mascota |
| Descripción | Opción para agregar imagen a su perfil. | Descripción | Registro de una nueva mascota. |
| Criterios de Aceptación | -Validará que el tamaño máximo por archivo no exceda el límite de 500 KB. -Al seleccionar un archivo, la interfaz debe mostrar una vista previa de la imagen. -Al confirmar la subida, el sistema debe renombrar el archivo inmediatamente (utilizando la ID del usuario_fecha). | Criterios de Aceptación | -El formulario exigirá: nombre, especie, raza, sexo, edad aprox. y peso. -Los campos numéricos no aceptarán valores negativos. -La mascota quedará asociada automáticamente al ID del dueño que la registra. |

| Código RF | RF-09 | Código RF | RF-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RF | Editar Mascota | Nombre RF | Ver Historial Clínico |
| Tipo de Requerimiento | Funcional Usuario | Tipo de Requerimiento | Funcional Usuario |
| Actores Relacionados | Tutor de Mascota | Actores Relacionados | Tutor de Mascota |
| Descripción | Modificación de los datos de la mascota. | Descripción | Visualización de atenciones médicas pasadas. |
| Criterios de Aceptación | -Podrá actualizar peso, edad, o corregir raza / nombre. -No podrá modificar el historial clínico asociado a la mascota (esto es exclusivo del veterinario). | Criterios de Aceptación | -Mostrará una lista cronológica (más reciente primero) de vacunas, diagnósticos y recetas. -La vista será de "solo lectura" (el cliente no puede editar ni borrar estos registros). |

| Código RF | RF-11 | Código RF | RF-12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RF | Ver Mis Citas | Nombre RF | Ver Calendario Disponible |
| Tipo de Requerimiento | Funcional Usuario | Tipo de Requerimiento | Funcional Usuario |
| Actores Relacionados | Tutor de Mascota | Actores Relacionados | Tutor de Mascota |
| Descripción | Panel de listado de citas futuras y pasadas. | Descripción | Visualización de bloques horarios para agendar. |
| Criterios de Aceptación | -Mostrará dos pestañas o secciones: "Próximas Citas" e "Historial de Citas". -Cada registro mostrará fecha, hora, mascota asignada y médico. | Criterios de Aceptación | -El sistema mostrará un calendario interactivo. -Sólo se mostrarán habilitados los bloques horarios que no estén ocupados ni bloqueados temporalmente por otro usuario. |

| Código RF | RF-13 | Código RF | RF-14 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RF | Iniciar Agendamiento | Nombre RF | Dashboard Médico |
| Tipo de Requerimiento | Funcional Usuario | Tipo de Requerimiento | Funcional Usuario |
| Actores Relacionados | Tutor de Mascota | Actores Relacionados | Veterinario |
| Descripción | Selección de datos para la nueva cita. | Descripción | Visualización de la agenda diaria / semanal. |
| Criterios de Aceptación | -Deberá seleccionar una mascota previamente registrada. -Deberá ingresar motivo de consulta. -Opcionalmente podrá seleccionar un médico de preferencia. | Criterios de Aceptación | -Mostrará un calendario con todas las citas asignadas a su ID. -Podrá filtrar la vista por día, semana o mes. -Las citas mostrarán estado (Pendiente, En curso, Finalizada). |

| Código RF | RF-15 | Código RF | RF-16 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RF | Ver Detalle de Atención | Nombre RF | Registrar Evolución Médica |
| Tipo de Requerimiento | Funcional Usuario | Tipo de Requerimiento | Funcional Usuario |
| Actores Relacionados | Veterinario | Actores Relacionados | Veterinario |
| Descripción | Acceso a la información de la cita seleccionada. | Descripción | Ingreso de datos clínicos durante/después de la consulta. |
| Criterios de Aceptación | -Al hacer clic en una cita, mostrará los datos del cliente, la mascota y el motivo de la consulta ingresado en el agendamiento. | Criterios de Aceptación | -Permitirá ingresar notas, diagnóstico, indicaciones y vacunas aplicadas. -Al guardar, el registro se añadirá al historial de la mascota con fecha y firma (ID del médico). -Una vez guardada la evolución, el estado de la cita pasará a "Finalizada". |

| Código RF | RF-17 |
| --- | --- |
| Nombre RF | Subir Archivos Adjuntos |
| Tipo de Requerimiento | Funcional Usuario |
| Actores Relacionados | Veterinario |
| Descripción | Carga de exámenes o radiografías al historial. |
| Criterios de Aceptación | -El sistema permitirá adjuntar (imágenes, PDF) con un máximo de 10MB. -Validará que el tamaño máximo por archivo no exceda el límite definido. -Los archivos quedarán vinculados permanentemente a esa consulta específica. |

### Requisitos no funcionales

| Código RNF | RNF 1.1 | Código RNF | RNF 1.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RNF | Bloqueo temporal de espacio en agenda | Nombre RNF | Optimización de Respuesta en Consultas de Datos de Alta Demanda |
| Tipo de Requerimiento | Rendimiento | Tipo de Requerimiento | Rendimiento |
| Actores Relacionados | Tutor de Mascota | Actores Relacionados | Veterinario, Administrador |
| Descripción | El sistema debe asegurar la disponibilidad de un turno seleccionado, bloqueándolo en la base de datos durante el proceso de reserva para evitar colisiones entre usuarios. | Descripción | El sistema debe garantizar una respuesta rápida y estable al cargar el historial clínico y el dashboard médico, incluso bajo condiciones de alta concurrencia. |
| Criterios de Aceptación | -El bloqueo debe registrarse en la base de datos en un tiempo máximo de 1 segundo después de que el usuario haga clic en el horario. -El sistema debe liberar automáticamente el horario si la reserva no se confirma (realizando el pago, si así lo decide la Veterinaria) en un lapso de 10 minutos. -Ningún otro usuario debe poder seleccionar o visualizar como "disponible" el mismo horario mientras el bloqueo esté activo. | Criterios de Aceptación | -El tiempo de respuesta (latencia) para visualizar el historial clínico completo o el dashboard no debe exceder los 2 segundos desde la petición. -El rendimiento de 2 segundos debe mantenerse estable incluso cuando haya 500 usuarios realizando consultas simultáneamente. -La rapidez no debe comprometer la carga completa de la información; todos los módulos del dashboard y registros del historial deben renderizar correctamente. |

| Código RNF | RNF 1.3 | Código RNF | RNF 2.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RNF | Optimización de Generación y Descarga de PDF | Nombre RNF | Hashing Unidireccional de Contraseñas |
| Tipo de Requerimiento | Rendimiento | Tipo de Requerimiento | Seguridad |
| Actores Relacionados | Veterinario, Tutor, Administrador | Actores Relacionados | Administrador, Tutor, Veterinario |
| Descripción | El backend debe procesar y entregar archivos PDF (recetas y comprobantes) de manera ágil para evitar esperas prolongadas en la interfaz de usuario. | Descripción | El sistema debe transformar las contraseñas de los usuarios en un código irreversible (hash) antes de guardarlas, garantizando que nadie pueda ver la clave original en la base de datos. |
| Criterios de Aceptación | -El tiempo desde que se solicita el documento hasta que el backend termina de generarlo no debe exceder los 3 segundos. -El archivo generado debe ser un PDF estándar, compatible con cualquier lector común, manteniendo el diseño y las firmas digitales (si aplica). -Una vez generado el archivo en el backend, el enlace de descarga o la apertura automática del documento debe ser inmediata y sin errores de "archivo no encontrado". | Criterios de Aceptación | -El sistema debe utilizar algoritmos de hash robustos y modernos (como Argon2 o BCrypt) que impidan técnicamente obtener la contraseña original a partir del hash almacenado. -Cada contraseña debe combinarse con un valor aleatorio único (salt) antes de procesar el hash, evitando así ataques de diccionario o tablas de arcoíris. -El proceso de autenticación debe comparar el hash generado en el momento del inicio de sesión con el hash guardado en la base de datos, sin que la contraseña en texto plano sea persistida en ningún log o archivo temporal. |

| Código RNF | RNF 2.2 | Código RNF | RNF 2.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RNF | Autenticación Segura mediante Tokens de Expiración Dinámica | Nombre RNF | Bloqueo Preventivo contra Ataques de Fuerza Bruta |
| Tipo de Requerimiento | Seguridad | Tipo de Requerimiento | Seguridad |
| Actores Relacionados | Veterinario, Tutor, Administrador | Actores Relacionados | Administrador, Tutor, Veterinario |
| Descripción | Implementar un sistema de validación basado en JWT (JSON Web Tokens) que proteja las comunicaciones entre el cliente y el servidor, forzando el cierre de sesión tras 30 minutos de inactividad. | Descripción | El sistema debe salvaguardar las cuentas bloqueando temporalmente el acceso tras detectar repetidos intentos de inicio de sesión fallidos, evitando que atacantes prueben contraseñas masivamente. |
| Criterios de Aceptación | -Todas las rutas de la API (REST) deben exigir un token válido en el encabezado de la petición. Si el token no está presente o es inválido, el sistema debe responder con un error 401 Unauthorized. -El sistema debe invalidar el token y rechazar cualquier petición posterior si han transcurrido más de 30 minutos desde la última interacción registrada del usuario con el backend. -Los tokens JWT deben estar firmados digitalmente (usando una clave secreta robusta o certificados) para asegurar que no han sido manipulados por terceros durante el tránsito de datos. | Criterios de Aceptación | -El sistema debe llevar un contador temporal y restringir el acceso a la cuenta en el instante en que se registre el quinto intento fallido consecutivo. -Si el usuario ingresa sus credenciales correctamente en el primer, segundo o tercer intento, el contador de fallos de esa cuenta debe reiniciarse automáticamente a cero. -La cuenta debe permanecer inaccesible por un periodo de gracia definido (por ejemplo, 15 o 30 minutos), tras el cual el sistema debe levantar el bloqueo de forma automática sin intervención manual. |

| Código RNF | RNF 3.1 | Código RNF | RNF 3.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RNF | Acceso Directo al Historial Clínico desde la Agenda | Nombre RNF | Flujo Guiado y Optimizado de Recuperación de Contraseña |
| Tipo de Requerimiento | Usabilidad | Tipo de Requerimiento | Usabilidad |
| Actores Relacionados | Veterinario | Actores Relacionados | Administrador, Tutor, Veterinario |
| Descripción | El panel médico debe optimizar la navegación para que el expediente de una mascota se pueda abrir rápidamente desde la vista del calendario, minimizando la fricción y el tiempo de clics. | Descripción | El sistema debe ofrecer un proceso intuitivo, rápido y con fricción mínima para restablecer credenciales olvidadas, limitando toda la interacción a un máximo de dos pantallas. |
| Criterios de Aceptación | -La ruta completa de navegación, partiendo desde la vista principal del calendario de citas hasta la visualización total del historial clínico de la mascota, no debe requerir más de 3 o 4 interacciones (clics o toques) -Al hacer clic en el acceso directo de la cita, el sistema debe cargar automáticamente el perfil exacto de la mascota programada, listo para registrar o visualizar datos (como las vacunas), sin necesidad de usar un buscador intermedio. -La tarjeta de la cita en el calendario o su modal de resumen debe contener un botón o enlace primario claramente identificable (ej. "Ver Historial") para ejecutar esta acción de forma intuitiva. | Criterios de Aceptación | -El proceso completo, desde la solicitud inicial hasta el guardado de la nueva clave, no debe requerir que el usuario navegue por más de 2 pantallas o modales distintos. -La interfaz debe proveer instrucciones directas y validaciones en tiempo real en ambas pantallas (por ejemplo, indicar si el correo existe o mostrar los requisitos de seguridad mientras se teclea la nueva contraseña) para guiar al usuario sin confusión. -Al enviar el formulario en la segunda pantalla, el sistema debe procesar el cambio y mostrar un mensaje claro de éxito, habilitando inmediatamente la redirección a la pantalla principal de inicio de sesión. |

| Código RNF | RNF 3.3 | Código RNF | RNF 4.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RNF | Accesibilidad y Claridad Visual en el Calendario | Nombre RNF | Compatibilidad Multiplataforma y Diseño Responsivo |
| Tipo de Requerimiento | Usabilidad | Tipo de Requerimiento | Usabilidad |
| Actores Relacionados | Veterinario, Tutor | Actores Relacionados | Tutor |
| Descripción | La interfaz del calendario debe garantizar una lectura rápida y sin esfuerzo de los estados de las citas, utilizando colores con alto contraste e iconos que eviten depender únicamente del color para transmitir información. | Descripción | La interfaz orientada al cliente debe operar correctamente en navegadores web (React) y contar con una versión móvil nativa independiente (React Native + Expo). |
| Criterios de Aceptación | -La paleta de colores utilizada para los fondos y los textos/iconos de los bloques horarios debe cumplir, como mínimo, con el nivel de conformidad AA de las pautas de accesibilidad WCAG -La interfaz debe implementar FullCalendar (React version), adaptando sus estilos para garantizar un alto contraste. Cada estado de cita debe usar patrones visuales y no depender solo del color dentro de los eventos renderizados por FullCalendar. -Los tres estados deben ser claramente diferenciables entre sí a simple vista, tanto en monitores de alta resolución como en pantallas móviles con brillo reducido o condiciones de mucha luz exterior. | Criterios de Aceptación | -Todos los elementos visuales (botones, calendarios, textos) deben redimensionarse y apilarse automáticamente para ajustarse al ancho de la pantalla del dispositivo móvil, eliminando por completo la necesidad de hacer scroll horizontal. -La aplicación móvil debe ejecutarse de forma nativa con todas sus funcionalidades intactas, sin errores de compatibilidad, en dispositivos que utilicen iOS 14 o superior y Android 10 o superior. -El sistema debe entregar una aplicación móvil construida y empaquetada con React Native y Expo, ejecutable en iOS y Android de forma nativa, eliminando la necesidad de PWA o Service Workers. |

| Código RNF | RNF 4.2 | Código RNF | RNF 4.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RNF | Empaquetado y Ejecución Autónoma del Backend | Nombre RNF | Portabilidad y Compatibilidad Multi-Navegador |
| Tipo de Requerimiento | Portabilidad | Tipo de Requerimiento | Usabilidad |
| Actores Relacionados | Administrador | Actores Relacionados | Administrador, Tutor, Veterinario |
| Descripción | El código del servidor y sus dependencias deben empaquetarse en un único archivo ejecutable (JAR) utilizando el servidor web embebido de Spring Boot, garantizando que la aplicación se ejecute en cualquier infraestructura con Java instalado. | Descripción | La aplicación debe poder ejecutarse de forma consistente en diferentes navegadores web estándar, asegurando que el código no dependa de un entorno exclusivo para funcionar. |
| Criterios de Aceptación | -El proyecto debe generar automáticamente un archivo .jar compilado mediante Maven o Gradle, que contenga toda la lógica, dependencias y el servidor web (Tomcat) embebido. -El empaquetado debe poder ejecutarse en los tres entornos (Desarrollo, Pruebas, Producción) utilizando exactamente el mismo archivo .jar, cambiando el comportamiento mediante variables de entorno o perfiles de Spring (application.properties). -El sistema backend debe levantar y funcionar correctamente al ejecutar un único comando estándar (ej. java -jar app.jar) en el servidor anfitrión de AWS, sin requerir configuraciones adicionales del servidor web. | Criterios de Aceptación | -Las funciones críticas (como agendar, ver historial o descargar los PDFs) deben operar correctamente y sin errores de consola en las últimas versiones estables de Chrome, Firefox y Edge. -Los elementos de la interfaz (como el calendario accesible o los formularios) deben mantener su estructura, sin que los botones se deformen o los textos se solapen al cambiar de un navegador a otro. -El código frontend no debe utilizar funciones experimentales o características exclusivas que solo existan en un navegador específico, garantizando que el estándar web (HTML/CSS/JS) sea universal. |

| Código RNF | RNF 5.1 | Código RNF | RNF 5.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RNF | Alta Disponibilidad del Servicio | Nombre RNF | Gestión de Despliegues en Ventanas de Mantenimiento |
| Tipo de Requerimiento | Disponibilidad | Tipo de Requerimiento | Disponibilidad |
| Actores Relacionados | Veterinario, Tutor | Actores Relacionados | Administrador |
| Descripción | El sistema debe mantenerse operativo y accesible de forma casi ininterrumpida, garantizando que el tiempo total de caída o inaccesibilidad no supere las 9 horas en un año calendario. | Descripción | Las actualizaciones de software y tareas de mantenimiento del servidor deben ejecutarse estrictamente en horarios de mínima o nula actividad operativa para evitar la interrupción del servicio. |
| Criterios de Aceptación | -El backend debe exponer una ruta de verificación (ej. un endpoint /health) que permita a herramientas externas comprobar constantemente si el servidor está vivo y respondiendo. -En caso de que el proceso principal de la aplicación falle o se congele, el entorno de despliegue (como el gestor de procesos del servidor o servicio de AWS) debe reiniciar el sistema automáticamente para restaurar el servicio en segundos. -Los registros del servidor y las herramientas de monitoreo deben evidenciar que las interrupciones no planificadas del servicio suman un máximo de ~43 minutos al mes (para mantenerse dentro de la métrica anual de las 9 horas). | Criterios de Aceptación | -Los procesos de actualización automatizados (como pipelines de CI/CD) o las tareas del servidor deben restringir su ejecución a producción exclusivamente dentro de la franja de 02:00 AM a 05:00 AM. -Si el sistema necesita reiniciarse o estar inactivo temporalmente durante esa ventana, debe interceptar cualquier petición entrante y mostrar una pantalla amigable de "Mantenimiento Programado" (devolviendo un código HTTP 503), evitando que la web quede cargando al infinito. -El panel administrativo debe contar con un mecanismo (como la activación de un banner global en la interfaz) para notificar al personal médico con horas de anticipación sobre el corte nocturno planificado. |

| Código RNF | RNF 5.3 | Código RNF | RNF 6.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RNF | Conmutación por Error Automática | Nombre RNF | Exposición y Documentación Automática de la API RESTful |
| Tipo de Requerimiento | Disponibilidad | Tipo de Requerimiento | Interoperabilidad |
| Actores Relacionados | Administrador | Actores Relacionados | Administrador |
| Descripción | El sistema debe utilizar un balanceador de carga que detecte caídas en el servidor principal y desvíe el tráfico de los usuarios hacia un servidor de respaldo en menos de 60 segundos, evitando la interrupción total del servicio. | Descripción | El backend debe proveer sus servicios de datos mediante una API estructurada, integrando una herramienta que genere y actualice su manual de uso automáticamente a partir del código fuente. |
| Criterios de Aceptación | -El balanceador de carga debe sondear continuamente (por ejemplo, cada 5 o 10 segundos) el estado de salud del servidor principal para identificar rápidamente si deja de responder. -Al confirmarse la caída del servidor primario, el sistema debe actualizar sus reglas de enrutamiento y enviar todas las peticiones entrantes a la instancia secundaria (respaldo) en un tiempo máximo de 1 minuto. -La instancia de respaldo debe estar conectada a la misma base de datos centralizada que el servidor principal, asegurando que el tráfico redirigido no se encuentre con un sistema vacío o con datos desactualizados. | Criterios de Aceptación | -Todas las rutas del backend deben respetar las convenciones RESTful, utilizando correctamente los verbos HTTP (GET para obtener datos, POST para crear, PUT/PATCH para actualizar, DELETE para borrar) y devolviendo los códigos de estado adecuados (200, 201, 400, 404, 500) -El proyecto debe tener configurada una librería (como Swagger UI o Redoc) que lea los comentarios o anotaciones directamente en el código del backend y construya el archivo de especificación (OpenAPI) sin necesidad de redactar documentos manuales en Word o PDF. -La documentación debe exponerse en una ruta web (por ejemplo, /api-docs) que muestre visualmente todos los endpoints disponibles, los parámetros que requieren, y que permita probar las peticiones directamente desde el navegador. |

| Código RNF | RNF 6.2 | Código RNF | RNF 6.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RNF | Comunicación Segura con Pasarela de Pagos (JSON sobre HTTPS) | Nombre RNF | Integración Automatizada de Correo Electrónico (SMTP/API) |
| Tipo de Requerimiento | Interoperabilidad | Tipo de Requerimiento | Interoperabilidad |
| Actores Relacionados | Tutor | Actores Relacionados | Tutor, Veterinario |
| Descripción | El backend debe enviar y recibir los datos de las transacciones financieras hacia el proveedor externo utilizando el estándar de formato JSON, operando estrictamente a través de un canal cifrado para proteger la información. | Descripción | El sistema backend debe conectarse de forma segura a un proveedor de correo externo para automatizar el envío de notificaciones transaccionales (confirmación de citas, recuperación de claves o envío de recetas). |
| Criterios de Aceptación | -Toda petición de red enviada hacia la API de pagos (y los webhooks de confirmación que regresen al servidor) debe viajar obligatoriamente por el protocolo HTTPS, bloqueando cualquier intento de transmisión en texto plano. -La información de la orden (monto, identificador de la compra, moneda) debe empaquetarse y enviarse como un objeto JSON válido, y el sistema debe ser capaz de parsear correctamente la respuesta JSON del proveedor. -El sistema debe procesar adecuadamente las respuestas de rechazo (fondos insuficientes, timeout de la pasarela) devueltas en el JSON, cancelando el flujo de reserva y notificando al usuario sin exponer detalles técnicos del error. | Criterios de Aceptación | -Las credenciales de conexión al servidor SMTP o las claves de la API (host, puerto, usuario, API Key) deben inyectarse de forma dinámica mediante variables de entorno, prohibiendo estrictamente dejarlas escritas en texto plano en el código fuente. -El módulo de envío debe ser capaz de procesar y despachar plantillas de correo en formato HTML (no solo texto plano), permitiendo que los mensajes incluyan el logo de la clínica, enlaces de botones y un diseño profesional. -El intento de envío del correo no debe congelar la pantalla del usuario. Si el servidor de SendGrid o Gmail tarda un par de segundos en responder, el sistema debe confirmarle la acción al usuario inmediatamente en la interfaz y procesar el correo en segundo plano. |

| Código RNF | RNF 7.1 | Código RNF | RNF 7.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RNF | Control de Concurrencia en Reserva de Citas | Nombre RNF | Auditoría de Cambios y Borrado Lógico (Soft Delete) en Expedientes |
| Tipo de Requerimiento | Integridad | Tipo de Requerimiento | Integridad |
| Actores Relacionados | Tutor | Actores Relacionados | Administrador, Veterinario |
| Descripción | El sistema debe prevenir el "overbooking" (doble reserva) bloqueando temporalmente el horario seleccionado en la base de datos mientras el usuario completa el proceso de agendamiento. | Descripción | El sistema debe mantener un registro histórico de quién y cuándo modifica un historial clínico, ocultando los datos eliminados de la interfaz en lugar de borrarlos físicamente de la base de datos. |
| Criterios de Aceptación | -En el instante en que un usuario selecciona un bloque de horario, el sistema debe marcarlo como "En proceso" en la base de datos, impidiendo que cualquier otro usuario lo vea como disponible en sus pantallas. -El sistema debe contar con un temporizador que libere automáticamente el bloque horario (volviéndolo al estado "Disponible") si el usuario abandona la página o no completa la reserva dentro de un tiempo límite predefinido (ej. 10 minutos). -Si el usuario decide retroceder o presiona un botón de "Cancelar" durante el flujo de reserva, el sistema debe liberar el bloqueo de la base de datos inmediatamente, sin esperar a que se cumpla el tiempo límite del temporizador. | Criterios de Aceptación | -Cada vez que se inserte o actualice una entrada en el historial clínico, el sistema debe guardar automáticamente la fecha y hora exacta del servidor (timestamp) y el identificador único (ID) de la cuenta que realizó la acción. -Al accionar el botón de "Eliminar" en la interfaz, el sistema no debe ejecutar el comando DELETE en SQL. En su lugar, debe actualizar un atributo específico de la tabla (por ejemplo, cambiar is_deleted a verdadero, o llenar un campo deleted_at con la fecha actual). -Todas las consultas (queries) regulares que alimentan la interfaz del expediente deben excluir automáticamente aquellos registros que estén marcados como eliminados, asegurando que el usuario vea un historial limpio sin información obsoleta o descartada. |

| Código RNF | RNF 7.3 | Código RNF | RNF 8.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RNF | Validación de Integridad de Datos Numéricos en Backend | Nombre RNF | Escalabilidad Horizontal del Backend |
| Tipo de Requerimiento | Integridad | Tipo de Requerimiento | Escalabilidad |
| Actores Relacionados | Veterinario, Tutor | Actores Relacionados | Administrador |
| Descripción | El servidor debe verificar obligatoriamente que los atributos físicos de la mascota (como edad, peso o temperatura) estén dentro de rangos matemáticos y biológicamente posibles antes de guardarlos en la base de datos. | Descripción | La arquitectura del servidor debe estar diseñada para soportar la creación rápida de múltiples copias (instancias) de la aplicación, distribuyendo el tráfico de usuarios para mantener el rendimiento durante eventos de alta demanda. |
| Criterios de Aceptación | -El sistema debe retornar un error de validación (ej. código HTTP 400 Bad Request) si recibe peticiones donde campos como peso o edad sean menores o iguales a 0. -El backend debe tener topes máximos configurados (por ejemplo, rechazar una edad mayor a 30 años o un peso superior a 150 kg para mascotas convencionales), evitando que un error de tipeo ensucie las estadísticas de la clínica. -Esta validación lógica debe ejecutarse en el servidor de forma inquebrantable, incluso si la interfaz gráfica web o móvil ya cuenta con bloqueos visuales (como inputs numéricos que no dejan escribir el signo menos). | Criterios de Aceptación | -El código del backend no debe guardar información temporal (como sesiones de usuario o archivos subidos a medias) en el disco duro o memoria local de ese servidor en particular, permitiendo que cualquier instancia nueva pueda procesar cualquier petición sin perder el contexto. -El entorno de despliegue debe contar con un balanceador de carga configurado que, al detectar que una nueva instancia se ha encendido y está lista, comience a enviarle peticiones de los clientes de manera equitativa. -El arranque de una nueva instancia del servidor (ej. un nuevo servidor virtual en AWS EC2 o Elastic Beanstalk) debe demorar solo unos segundos o pocos minutos, conectándose a la base de datos centralizada sin requerir la intervención de un programador o la reestructuración del código. |

| Código RNF | RNF 8.2 | Código RNF | RNF 8.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RNF | Diseño de Capa de Datos para Separación de Lectura y Escritura | Nombre RNF | Almacenamiento Externo de Archivos Clínicos (Object Storage) |
| Tipo de Requerimiento | Escalabilidad | Tipo de Requerimiento | Escalabilidad |
| Actores Relacionados | Veterinario, Administrador | Actores Relacionados | Administrador, Veterinario |
| Descripción | El código del backend en Spring Boot debe estructurarse de manera que permita, en el futuro, configurar conexiones independientes para leer datos y para guardar datos, evitando cuellos de botella en la base de datos MySQL principal. | Descripción | El sistema debe guardar los archivos adjuntos (como imágenes y PDFs médicos) en un servicio de almacenamiento en la nube dedicado AWS S3, manteniendo el disco del servidor principal libre y optimizado. |
| Criterios de Aceptación | -El sistema de acceso a datos implementado con Spring Data JPA e Hibernate debe soportar la configuración de al menos dos orígenes de datos (DataSources) hacia MySQL: uno exclusivo para operaciones de modificación (INSERT, UPDATE, DELETE) y otro para consultas de solo lectura (SELECT). -La transición de usar una única base de datos a usar un modelo de base de datos principal/réplica debe lograrse modificando únicamente las variables de entorno (.env), sin tener que reescribir la lógica de los controladores o servicios del backend. -La lógica del frontend y backend no debe romperse si hay un ligero retraso (milisegundos) entre el momento en que se guarda un dato en la base de escritura y el momento en que aparece disponible en la base de lectura. | Criterios de Aceptación | -Al adjuntar un examen o radiografía, el backend en Spring Boot debe enviar el archivo físico directamente al servicio de almacenamiento en la nube AWS S3, guardando únicamente la URL de referencia en la base de datos MySQL. -Dado que son documentos médicos, el servicio no debe exponer los archivos de forma pública. El sistema debe generar enlaces temporales de acceso (Pre-signed URLs) que expiren tras unos minutos para que solo el usuario autenticado pueda verlos o descargarlos. -El volumen de almacenamiento del servidor de la aplicación (donde corre tu código) no debe aumentar de forma permanente con el uso diario, asegurando que si el servidor o la instancia de AWS se reinicia o destruye, no se pierda ninguna radiografía. |

| Código RNF | RNF 9.1 | Código RNF | RNF 9.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RNF | Automatización y Gestión Centralizada de Dependencias | Nombre RNF | Integración y Entrega Continua (CI/CD) |
| Tipo de Requerimiento | Instalabilidad | Tipo de Requerimiento | Instalabilidad |
| Actores Relacionados | Administrador | Actores Relacionados | Administrador |
| Descripción | El código fuente del proyecto debe integrar herramientas que administren, versionen y descarguen automáticamente las librerías de terceros necesarias para compilar y ejecutar el ecosistema (Spring Boot y React). | Descripción | El proceso de lanzar nuevas versiones del sistema a producción debe realizarse mediante secuencias de comandos automatizadas (pipelines) que publiquen el código de forma segura en un máximo de 15 minutos. |
| Criterios de Aceptación | -El código debe incluir archivos de configuración raíz válidos según el entorno: pom.xml o build.gradle para la gestión de librerías en Java/Spring Boot, y package.json para el entorno Node.js en los proyectos de React y React Native. -Un desarrollador o el servidor en la nube debe poder descargar y vincular todas las dependencias del ecosistema ejecutando un único comando estándar por consola (ej. mvn clean install o npm install) al clonar el proyecto por primera vez, sin necesidad de instalaciones manuales. -El código fuente subido al sistema de control de versiones (como GitHub o GitLab) debe ignorar estrictamente las carpetas donde se descargan estas librerías (ej. usando .gitignore para omitir node_modules o la carpeta target), manteniendo el repositorio ligero y limpio. | Criterios de Aceptación | -El proceso de despliegue debe iniciarse automáticamente en el servidor (ej. usando herramientas como GitHub Actions, GitLab CI o Jenkins) en el instante en que el código nuevo sea integrado (merge) a la rama principal (main/master) del repositorio. -El tiempo total medido por la herramienta de automatización, desde que inicia el proceso de compilación del código (creación del ejecutable) hasta que la aplicación está corriendo y respondiendo en producción, no debe superar la barrera de los 15 minutos. -Durante la ventana de despliegue, ningún desarrollador o administrador debe tener que conectarse al servidor manualmente por consola (SSH) ni subir archivos sueltos (ej. vía FTP) para que la actualización se aplique exitosamente. |

| Código RNF | RNF 9.3 | Código RNF | RNF 10.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RNF | Automatización de Migraciones de Base de Datos | Nombre RNF | Copias de Seguridad Automáticas e Incrementales (Backups) |
| Tipo de Requerimiento | Instalabilidad | Tipo de Requerimiento | Confiabilidad |
| Actores Relacionados | Administrador | Actores Relacionados | Administrador |
| Descripción | El sistema debe integrar una herramienta de control de versiones para la base de datos (migraciones) que construya y actualice la estructura de las tablas de forma automática al iniciar o desplegar la aplicación. | Descripción | El sistema debe proteger la información crítica de atenciones y usuarios mediante la ejecución programada de respaldos cada 12 horas, guardando únicamente los datos nuevos o modificados para optimizar el almacenamiento y el tiempo de procesamiento. |
| Criterios de Aceptación | -Al arrancar el servidor backend, el sistema debe leer los archivos de migración y ejecutar automáticamente los cambios pendientes (crear tablas, añadir columnas) sin requerir que un humano copie y pegue scripts de SQL manualmente. -La herramienta elegida debe generar una tabla de control (oculta al usuario) dentro de la base de datos que registre el historial exacto de qué migraciones ya fueron aplicadas. Esto garantiza que un mismo cambio no intente ejecutarse dos veces y cause errores al iniciar el sistema. -El uso de migraciones debe garantizar de forma estricta que la estructura (esquema) de la base de datos sea idéntica tanto en la computadora de desarrollo local como en el servidor de producción de la clínica. | Criterios de Aceptación | -El servidor debe contar con un disparador de tiempo (ej. un cron job) que inicie el proceso de respaldo de la base de datos de forma automática exactamente cada 12 horas, sin requerir clics ni intervención humana. -El proceso de respaldo no debe generar un archivo con toda la historia de la clínica desde cero en cada ejecución. Solo debe capturar e indexar los registros (usuarios, atenciones, pagos) que hayan sido creados, editados o eliminados desde el último respaldo exitoso. -El archivo resultante del respaldo debe guardarse en un volumen o servicio externo (para que no se pierda si el servidor principal se incendia) y el sistema debe generar un registro (log) que indique si la copia fue exitosa o si ocurrió un error. |

| Código RNF | RNF 10.2 | Código RNF | RNF 10.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RNF | Procesamiento Asíncrono y Tolerancia a Fallos en Correos | Nombre RNF | Tiempo de Recuperación ante Fallos |
| Tipo de Requerimiento | Confiabilidad | Tipo de Requerimiento | Confiabilidad |
| Actores Relacionados | Tutor, Administrador | Actores Relacionados | Administrador |
| Descripción | El sistema debe utilizar una cola de mensajes en segundo plano para gestionar el envío de correos, garantizando que los mensajes no se pierdan y se reintenten automáticamente si el proveedor externo falla. | Descripción | Tras sufrir un cierre inesperado o un colapso por falta de recursos (ej. memoria RAM llena), el sistema debe reiniciarse automáticamente y restaurar todos sus servicios en un tiempo máximo de 5 minutos. |
| Criterios de Aceptación | -Al momento de disparar un correo (ej. al guardar una cita), el sistema debe registrar la tarea en la cola y devolver el control al usuario inmediatamente en la interfaz, sin obligarlo a mirar una pantalla de carga mientras el servidor se comunica con el proveedor de correos. -Si el servidor SMTP o la API de correos (ej. SendGrid) devuelve un error de conexión o timeout, la cola de tareas debe interceptar la falla y reprogramar el envío automáticamente (por ejemplo, reintentar a los 5, 15 y 30 minutos) sin intervención humana. -Si un correo agota su número máximo de reintentos permitidos sin éxito, el sistema debe retirarlo de la cola principal, moverlo a un registro de "tareas fallidas" y guardar el error exacto en los logs del servidor para su posterior análisis. | Criterios de Aceptación | -El entorno de ejecución (ej. mediante gestores de procesos o servicios del sistema operativo como Systemd) debe detectar la caída del proceso principal e iniciar una nueva instancia de la aplicación inmediatamente sin intervención humana. -El tiempo total cronometrado desde que el proceso muere hasta que el servidor vuelve a aceptar tráfico y responde exitosamente a un health check (verificación de estado) no debe superar la marca de los 5 minutos. -Al arrancar nuevamente, el backend debe ser capaz de restablecer sus conexiones con la base de datos, colas de tareas y servicios externos de forma automática, quedando listo para operar sin necesidad de reconfiguraciones manuales. |

| Código RNF | RNF 11.1 | Código RNF | RNF 11.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RNF | Reversión Automática de Citas por Fallo de Pago | Nombre RNF | Validación Restrictiva y Manejo de Excepciones en Carga de Archivos |
| Tipo de Requerimiento | Robustez | Tipo de Requerimiento | Robustez |
| Actores Relacionados | Tutor, Administrador | Actores Relacionados | Veterinario |
| Descripción | El sistema debe anular la retención del bloque horario y registrar la incidencia interna si la comunicación con el proveedor de pagos falla, notificando al usuario de manera comprensible y segura. | Descripción | El sistema debe inspeccionar el peso y la extensión de cualquier archivo adjunto antes de procesarlo, bloqueando aquellos que superen los 5MB o posean formatos no autorizados, y devolviendo un mensaje de error controlado. |
| Criterios de Aceptación | -Si la pasarela de pagos (ej. Webpay o Fintoc) no responde o devuelve un error de timeout, el backend debe ejecutar una actualización inmediata en la base de datos para cambiar el estado de ese turno de "Bloqueado" a "Disponible" nuevamente. -El sistema debe capturar el código del error exacto devuelto por la pasarela y guardarlo silenciosamente en los logs del servidor (archivos de registro) junto con la fecha y hora, sin exponer esta información sensible en el navegador del cliente. -El frontend debe interceptar la falla y mostrar una alerta o ventana modal (ej. "Hubo un problema de conexión con el banco. Tu cita no fue agendada ni cobrada. Por favor, inténtalo de nuevo"), ocultando cualquier código de error técnico (como un Error 500) que pueda confundir al usuario. | Criterios de Aceptación | -El backend (o un middleware intermedio) debe interceptar y rechazar automáticamente cualquier petición que contenga un archivo cuyo tamaño sobrepase los 5MB, devolviendo un código HTTP adecuado (como 413 Payload Too Large o 400 Bad Request). -El sistema debe verificar la firma interna del archivo (no solo la extensión en el nombre) para permitir únicamente formatos seguros y predefinidos (ej. PDF, JPG, PNG), bloqueando estrictamente ejecutables, scripts o documentos corruptos. -Ante un archivo inválido, el código debe atrapar el error antes de que el proceso colapse. Debe evitar arrojar un error genérico de servidor (HTTP 500 Internal Server Error) y, en su lugar, retornar un mensaje claro y en formato JSON que el frontend pueda traducir en una alerta amigable (ej. "El archivo supera los 5MB permitidos"). |

| Código RNF | RNF 11.3 | Código RNF | RNF 12.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RNF | Sanitización de Entradas y Prevención de Inyecciones (SQLi / XSS) | Nombre RNF | Arquitectura de Capas en el Backend |
| Tipo de Requerimiento | Robustez | Tipo de Requerimiento | Modificabilidad |
| Actores Relacionados | Administrador | Actores Relacionados | Administrador |
| Descripción | El sistema debe limpiar, validar y escapar toda la información de texto enviada por los clientes hacia el servidor, neutralizando cualquier intento de inyectar código malicioso en la base de datos o en el navegador de otros usuarios. | Descripción | Estructuración del código del lado del servidor utilizando un patrón de arquitectura por capas (Controladores, Servicios y Repositorios), con el objetivo de separar las responsabilidades, aislar la lógica de negocio de la infraestructura y asegurar un código fácil de mantener y escalar. |
| Criterios de Aceptación | -El acceso a datos en el backend (ya sea a través de un ORM o consultas crudas) debe utilizar exclusivamente declaraciones preparadas o parametrizadas, garantizando que el texto ingresado por el usuario nunca se concatene directamente con la sintaxis SQL. -Todo texto que el sistema reciba (como las observaciones de una consulta) y deba mostrarse posteriormente en la interfaz, debe ser procesado por una librería de sanitización que neutralice o elimine etiquetas HTML y scripts ejecutables (ej. <script>). -Si el backend o el middleware detectan un patrón de ataque evidente en el cuerpo (payload) de la petición, el sistema debe abortar el proceso inmediatamente, devolver un error HTTP 400 (Bad Request) y guardar una alerta en los logs de seguridad. | Criterios de Aceptación | -Dado que llega una solicitud web a la API, cuando el sistema reciba la petición, entonces la capa de Controladores debe limitarse a capturar los datos, delegar la ejecución a la capa inferior y retornar la respuesta HTTP, sin incluir lógica de negocio. -Dado que se requiere procesar un caso de uso específico, cuando el sistema aplique las reglas de la aplicación, entonces la capa de Servicios debe resolver toda la lógica de forma centralizada, sin interactuar con los objetos de la petición HTTP ni escribir consultas directas a la base de datos. -Dado que se necesita persistir o consultar información, cuando el sistema interactúe con la base de datos, entonces debe hacerlo única y exclusivamente a través de la capa de Repositorios, retornando la información estructurada hacia los servicios. |

| Código RNF | RNF 12.2 | Código RNF | RNF 12.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RNF | Desacoplamiento del Proveedor de Pagos (Patrón de Diseño) | Nombre RNF | Adherencia a Principios SOLID y Extensibilidad del Código |
| Tipo de Requerimiento | Modificabilidad | Tipo de Requerimiento | Modificabilidad |
| Actores Relacionados | Administrador | Actores Relacionados | Administrador |
| Descripción | Implementación de un patrón de diseño estructural o de comportamiento (como Adapter o Strategy) en la integración de pagos, garantizando que el módulo de agendamiento opere de forma completamente independiente del proveedor externo y facilitando la adición o migración de pasarelas en el futuro. | Descripción | Aplicación de los principios de diseño de software SOLID en la arquitectura del proyecto para asegurar un código mantenible y escalable, permitiendo la integración de nuevas funcionalidades (como un inventario) sin riesgo de afectar o romper los módulos ya existentes. |
| Criterios de Aceptación | -Dado que se toma la decisión de cambiar la pasarela de pagos, cuando el desarrollador integre el nuevo servicio, entonces debe poder habilitarlo creando una nueva implementación del patrón, sin necesidad de modificar ni alterar el código existente del módulo de agendamiento. -Dado que se confirma una reserva y se inicia el cobro, cuando el sistema procese la transacción, entonces debe comunicarse con el proveedor configurado utilizando exclusivamente los métodos definidos en la interfaz común del patrón, logrando completar el pago con éxito. -Dado que la pasarela externa devuelve una respuesta nativa o un error específico de su plataforma, cuando el sistema reciba esta información a través del adaptador, entonces debe traducirla inmediatamente a un formato estándar interno para no acoplar la lógica de la aplicación a los detalles del proveedor. | Criterios de Aceptación | -Dado que se requiere agregar una nueva funcionalidad o módulo, cuando el desarrollador implemente la solución, entonces debe lograrlo añadiendo nuevo código (extendiendo clases o implementando interfaces) sin necesidad de modificar el código fuente de los módulos que ya están operando. -Dado que se ha integrado un nuevo módulo al ecosistema, cuando el sistema CI/CD ejecute las pruebas de regresión automatizadas, entonces el sistema debe confirmar que las funcionalidades previas siguen operando correctamente y sin alteraciones. -Dado que el código se envía para revisión, cuando el revisor de código (o líder técnico) evalúe la solicitud de integración (Pull Request), entonces debe validar que los nuevos componentes cumplen con tener una única responsabilidad y mantienen un bajo nivel de dependencia con el resto del sistema. |

| Código RNF | RNF 13.1 | Código RNF | RNF 13.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RNF | Componentes Visuales Independientes y Reutilizables (Frontend) | Nombre RNF | Encapsulación de Validaciones Transversales en Clases Utilitarias |
| Tipo de Requerimiento | Reusabilidad | Tipo de Requerimiento | Reusabilidad |
| Actores Relacionados | Administrador | Actores Relacionados | Tutor, Veterinario |
| Descripción | Desarrollo de la interfaz gráfica mediante una arquitectura modular, creando elementos (botones, modales, formularios) autónomos que puedan ser instanciados y reutilizados a lo largo de las distintas vistas de la aplicación. | Descripción | Centralización de las lógicas de validación de uso común (como formato de RUT, correos electrónicos y cálculo de edad) en clases utilitarias compartidas, con el fin de reutilizar el código y evitar su duplicación a lo largo del proyecto. |
| Criterios de Aceptación | -Dado que se requiere un elemento visual preexistente en una nueva pantalla, cuando el desarrollador importe dicho componente, entonces este debe integrarse y renderizar correctamente sin necesidad de duplicar o reescribir su código base. -Dado que se necesita modificar el diseño o comportamiento de un elemento (ej. cambiar el estilo de todos los botones primarios), cuando el desarrollador actualice el archivo principal del componente, entonces los cambios deben reflejarse automáticamente en todas las vistas de la plataforma donde esté implementado. -Dado que un componente reutilizable requiere mostrar información o acciones distintas según el contexto (como un modal con diferentes mensajes), cuando el desarrollador lo instancie en una vista, entonces debe poder pasarle propiedades o parámetros para adaptar su contenido sin alterar la estructura interna del componente original. | Criterios de Aceptación | -Dado que se ingresa un documento de identidad (por ejemplo, al registrar al dueño de un paciente), cuando el sistema requiera verificarlo, entonces debe invocar obligatoriamente la clase utilitaria para validar su formato y verificar que el dígito verificador sea el correcto. -Dado que se recibe una dirección de email en cualquier formulario, cuando el sistema procese los datos, entonces debe utilizar la función transversal encapsulada para confirmar que el correo cumple con una estructura válida. -Dado que se necesita conocer la edad a partir de una fecha de nacimiento (como la de una mascota), cuando el sistema ejecute la acción, entonces debe llamar al método utilitario centralizado que calcule y devuelva la edad exacta, garantizando que esta lógica no se reescriba en otros módulos. |

| Código RNF | RNF 13.3 | Código RNF | RNF 14.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RNF | Manejo Global e Interceptado de Excepciones | Nombre RNF | Paginación Obligatoria en Consultas de Listados |
| Tipo de Requerimiento | Reusabilidad | Tipo de Requerimiento | Eficiencia |
| Actores Relacionados | Veterinario, Tutor, Administrador | Actores Relacionados | Administrador, Veterinario |
| Descripción | Implementación de un mecanismo centralizado utilizando @ControllerAdvice y @ExceptionHandler en Spring Boot para capturar, procesar y formatear todas las excepciones generadas, garantizando una respuesta de error unificada. | Descripción | Implementación de un mecanismo de paginación estricto para todas las consultas que devuelvan múltiples registros utilizando Spring Data JPA, limitando la respuesta a un máximo de 20 elementos por página para optimizar memoria en MySQL. |
| Criterios de Aceptación | -Dado que ocurre un fallo inesperado en el servidor, cuando el cliente de la API reciba la respuesta, el sistema debe retornar un objeto JSON con un formato estándar predefinido gestionado por Spring Boot. -Dado que se busca un registro que no existe, cuando el cliente de la API realice la consulta, el sistema debe interceptar la EntityNotFoundException de JPA usando @ExceptionHandler y devolver un error HTTP 404 estructurado. -Dado que se envían datos incorrectos en el cuerpo de una petición, cuando el cliente intente procesarla, el sistema debe capturar las fallas de validación y responder con un código HTTP 400 estructurado en el formato estándar de la API. | Criterios de Aceptación | -Dado que una tabla contiene más de 20 registros, cuando el sistema reciba una solicitud de listado, debe resolverse a nivel de base de datos utilizando la interfaz Pageable de Spring Data JPA (pasando un objeto PageRequest). -Dado que el volumen de datos supera el límite establecido, cuando el sistema solicite una página específica, debe garantizar que la consulta SQL generada incluya sentencias LIMIT y OFFSET en MySQL, devolviendo la metadata útil para la navegación. -Dado que existen menos de 20 registros en el historial de un paciente, cuando el sistema ejecute la consulta, entonces debe retornar la totalidad de esos elementos en una única página de forma exitosa y sin arrojar errores. |

| Código RNF | RNF 14.2 | Código RNF | RNF 14.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RNF | Minificación y Compresión de Recursos Estáticos | Nombre RNF | Capa de Caché en Memoria para Datos Estáticos |
| Tipo de Requerimiento | Eficiencia | Tipo de Requerimiento | Eficiencia |
| Actores Relacionados | Tutor | Actores Relacionados | Administrador, Tutor |
| Descripción | Reducción del tamaño de los archivos del lado del cliente (HTML, CSS y JS) mediante técnicas de minificación y compresión, con el objetivo de minimizar el consumo de datos en dispositivos móviles durante el uso de la aplicación. | Descripción | Las consultas a datos estáticos o que rara vez cambian (como la lista de especialidades médicas o tipos de especies) deben almacenarse en una capa de caché en memoria para reducir las peticiones a la base de datos. |
| Criterios de Aceptación | -Dado que el código está listo para producción, cuando se construya la aplicación cliente, entonces todos los archivos estáticos (HTML, CSS, JS) deben generarse sin espacios, saltos de línea ni comentarios innecesarios. -Dado que los recursos están optimizados, cuando la aplicación cliente (o el servidor que la aloja) responda a una petición web, entonces debe entregar los archivos utilizando un algoritmo de compresión estándar (como Gzip o Brotli). -Dado que la compresión está activa, cuando el usuario acceda específicamente al flujo de agendamiento desde una red móvil, entonces el peso total de los recursos descargados en esa vista debe mantenerse al mínimo posible. | Criterios de Aceptación | -Dado que la información estática aún no ha sido solicitada, cuando el sistema realice la primera consulta de estos datos, entonces debe obtenerlos desde la base de datos y guardarlos inmediatamente en la capa de caché. -Dado que la lista de especialidades o especies ya fue consultada y almacenada previamente, cuando el sistema vuelva a requerir esta información, entonces debe recuperarla directamente desde el caché sin ejecutar una nueva petición a la base de datos. -Dado que se realiza una modificación o inserción en los datos estáticos originales, cuando el sistema detecte este cambio, entonces debe limpiar o actualizar el registro correspondiente en el caché para evitar entregar información obsoleta. |

| Código RNF | RNF 15.1 | Código RNF | RNF 15.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre RNF | Cobertura Mínima de Pruebas (Testing) | Nombre RNF | Sistema de Logs Centralizado |
| Tipo de Requerimiento | Verificabilidad | Tipo de Requerimiento | Verificabilidad |
| Actores Relacionados | Administrador | Actores Relacionados | Administrador |
| Descripción | Garantizar al menos un 80% de cobertura de código mediante pruebas unitarias y de integración, asegurando el correcto funcionamiento de flujos críticos como el agendamiento, los pagos y el registro. | Descripción | Implementación de un registro centralizado que capture y almacene trazas detalladas de errores, accesos denegados y transacciones fallidas para permitir la auditoría y depuración del sistema. |
| Criterios de Aceptación | -Dado que el código está listo para integrarse, cuando el sistema CI/CD (o el desarrollador) ejecute el análisis de código, entonces el reporte debe confirmar una cobertura de pruebas igual o superior al 80%. -Dado que se implementan los módulos de agendamiento y confirmación de pago, cuando el desarrollador corra la suite de pruebas, entonces los tests unitarios y de integración deben cubrir y validar exitosamente todos los escenarios de estos flujos. -Dado que el registro es una función crítica, cuando el desarrollador verifique los tests, entonces debe existir evidencia de que la creación de usuarios está completamente validada por las pruebas automatizadas. | Criterios de Aceptación | -Dado que ocurre una falla interna o excepción en la aplicación, cuando el auditor revise el sistema centralizado, entonces debe poder visualizar la traza detallada del error registrado. -Dado que se rechaza un intento de acceso no autorizado, cuando el auditor consulte los logs, entonces el sistema debe mostrar los detalles específicos de ese evento de seguridad. -Dado que una operación o transacción no se completa con éxito, cuando el auditor examine los registros, entonces debe poder identificar la transacción fallida y sus datos asociados para su posterior revisión. |

| Código RNF | RNF 15.3 |
| --- | --- |
| Nombre RNF | Endpoint de Estado del Sistema (Health Check) |
| Tipo de Requerimiento | Verificabilidad |
| Actores Relacionados | Administrador |
| Descripción | Implementación de un endpoint público mediante Spring Boot Actuator para permitir la verificación continua de la disponibilidad operativa de la API y su conexión con MySQL. |
| Criterios de Aceptación | -Dado que la API y MySQL funcionan correctamente, cuando una herramienta externa realiza una petición GET al endpoint /actuator/health, el sistema debe retornar un código de estado HTTP 200 (OK). -Dado que MySQL está accesible, cuando una herramienta externa consulta el endpoint /actuator/health, la respuesta de Actuator debe detallar e incluir explícitamente que el estado de la conexión a la base de datos es exitoso. -Dado que existe una caída en la base de datos o en la API, cuando una herramienta externa intenta verificar el estado mediante el endpoint, entonces el sistema debe retornar un código de error HTTP correspondiente (ej. 503 Service Unavailable) indicando la falla. |

## Fase 4: Gestión y Cierre de Planificación

### Planificación y Cronograma de Trabajo

Tal como se definió en la metodología, el proyecto se ejecutará bajo el marco de trabajo Scrum con un plazo de 4 a 5 meses. El trabajo del equipo de desarrollo se dividirá en Sprints funcionales, garantizando entregas de valor continuo:

- Mes 1 - Sprint 1: Cimientos y Seguridad

  - Configuración inicial de la arquitectura Cloud en AWS y repositorios (GitHub/GitLab).

  - Desarrollo del backend base (Spring Boot) y conexión a la base de datos (MySQL).

  - Implementación de la autenticación segura (JWT) y creación de perfiles para Tutores y Médicos Veterinarios.

- Mes 2 - Sprint 2: Gestión y Agendamiento Base

  - Desarrollo del panel del tutor para la gestión de mascotas.

  - Integración del componente interactivo FullCalendar (React y React Native).

  - Desarrollo de la lógica de visualización de bloques horarios disponibles.

- Mes 3 - Sprint 3: Flujos Críticos y Pagos

  - Implementación de la regla de negocio crítica: Bloqueo temporal del horario por 10 minutos.

  - Integración con la pasarela de pagos externa (Webpay/MercadoPago) mediante comunicación segura HTTPS y formato JSON.

  - Pruebas de concurrencia y validación del flujo completo de reserva.

- Mes 4 - Sprint 4: Portal Médico y Despliegue (Release):

  - Desarrollo del Dashboard del Médico Veterinario.

  - Implementación de la Ficha Clínica Electrónica y subida de archivos adjuntos hacia AWS.

  - Empaquetado final (archivo .jar), despliegue automatizado en producción y entrega del producto final a los stakeholders.

### Gestión de Riesgos

Se han identificado posibles obstáculos durante el ciclo de vida del proyecto y se han establecido medidas de mitigación:

- Caída del proveedor de pagos: Si la pasarela de pagos falla, el sistema cuenta con reversión automática, anulando el bloqueo del horario y notificando al usuario sin romper la plataforma.

- Pérdida de datos clínicos: Mitigado mediante la configuración de copias de seguridad automáticas e incrementales cada 12 horas en un volumen externo.

- Alta concurrencia: Si muchos tutores intentan agendar al mismo tiempo, la arquitectura escalable y el balanceador de carga distribuirán el tráfico para mantener el tiempo de respuesta por debajo de los 2 segundos.

- Riesgo de Aprobación en Tiendas (App/Play Store): Los tiempos de revisión de Apple y Google pueden retrasar el lanzamiento. Se mitigará enviando la aplicación a revisión semanas antes de la fecha límite del cuarto mes.

### Cierre y Conclusiones del Proyecto

El proyecto NodeVet nace como una respuesta directa a las ineficiencias del modelo veterinario tradicional. A lo largo de la planificación y estructuración arquitectónica detallada en este documento, se ha demostrado que la plataforma no solo moderniza el registro clínico mediante la digitalización centralizada, sino que ataca directamente un problema crítico del negocio: el ausentismo y la pérdida económica por citas no concretadas.

La decisión de implementar un sistema interactivo con bloqueo temporal y pago obligatorio, respaldado por tecnologías robustas (Java Spring Boot, React, AWS), garantiza a las clínicas veterinarias la rentabilidad de su tiempo médico. Al mismo tiempo, la entrega de una aplicación móvil nativa empodera a los dueños de mascotas, fidelizandolos y otorgándoles un control sin precedentes sobre la salud de sus animales.

Al finalizar los 4 meses de desarrollo, se entregará una solución de software escalable, segura y altamente disponible, cumpliendo a cabalidad con los objetivos trazados en el acta de constitución.

## Anexos

### Uriol Paredes, R. M. (2016).

  - Sistema de Información Veterinario Vía Web y Móvil para Mejorar la Gestión de Información del Área Veterinaria de la Subgerencia de Salud de la Municipalidad de Trujillo 2016

    - Respalda un enfoque de desarrollo dual (aplicaciones web y móviles), justificando cómo el acceso centralizado a la información clínica agiliza los diagnósticos.

### Silva, J. (2021).

  - El uso de aplicaciones Web para la Gestión de clínicas veterinarias y su incidencia en la mejora de procesos administrativos. Ecuadorian Science Journal, 5(Esp.4), 114-125

    - Fundamenta directamente cómo la transición hacia aplicaciones web modernas reduce la carga administrativa del personal del recinto.

    - En la lista de conclusiones, el autor estipula explícitamente los beneficios: "Genera información o reportes que permitirá analizar [...] detectar fallas y tener mejor control", y concluye que una aplicación web busca "gestionar de mejor manera los procesos administrativos y brindar un servicio calificado, asegurar la información y fidelizar sus clientes".

### Loor García, Y. Y. (2021).

  - Desarrollo de aplicación web para la gestión de consultas y agendamiento de citas de mascota de la clínica veterinaria Burgos

    - Se enfoca en la automatización y rendimiento eficiente de las agendas médicas para evitar choques de horarios y mejorar la atención de las mascotas

### Córdova Urriola, J. W. (2018).

  - Sistema web para el proceso de control de inventario en la empresa veterinaria Mi Mascota [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. Repositorio Institucional UCV

    - Esta tesis detalla el uso de metodologías ágiles (como Scrum) para el desarrollo del backend y frontend

### Semisud. (2017)

  - Diseño de sistema web de historias clínicas de mascotas para la veterinaria “Mordiscos” [Tesis de Licenciatura en Sistemas de Información]. Repositorio de la Biblioteca Virtual Semisud

    - Resumen (Abstract) y Conclusiones del Estudio de Campo: "El sistema busca que todas las personas puedan tener a su alcance el expediente de la mascota y así obtener información del dueño de la mascota, observar las citas médicas, vacunas, fichas médicas completas, y realizar consultas en caso de que exista el cambio de veterinario"

### Padilla Espino, M. F. (2021).

  - Sistema web para la gestión de historias clínicas de la veterinaria [Tesis de pregrado, Universidad Autónoma de Ica]. Repositorio Institucional UAI.

    - Capítulo 1: Planteamiento del Problema, Apartado "1.2. Formulación del Problema: "la ficha es entregada al dueño de la mascota, pero es común que estos pierdan algunas o todas las fichas que se les entregan. En tal sentido, el problema debe solucionarse cuanto antes para eliminar las causas que generan estos procesos ineficientes".

### Chávez Yagual, D. S. (2022).

  - Desarrollo de una aplicación web para el agendamiento de citas y control de procesos de la clínica veterinaria Animal Health [Tesis de Tecnología de la Información, Universidad Estatal Península de Santa Elena]. Repositorio UPSE.

    - Resumen e Introducción (Justificación del Proyecto): En la justificación (primeras páginas), se argumenta que el proyecto "busca mejorar el control de los servicios de atención al cliente y administrar todos los procesos", eliminando los cuellos de botella en la recepción mediante un calendario interactivo.